**Количество тестов:**

* 1. Подготовка тестовых данных(поставщик, характеристика, файл что бы загружалась) и продумывание структуры теста
  2. Открытие форм списка и формы элемента справочника Товары.
  3. Создание группы товаров
  4. Создание товара заполнение основных полей(Код, Наименование, артикул, вид , Поставщик, штрих код)
  5. Изменение основных полей (Код, Наименование, артикул, вид , Поставщик, штрих код) проверки связанных полей
  6. Проверка на доступность полей при виде Услуга
  7. Добавление файла
  8. Загрузка данных файла и обновление картинки
  9. Добавление характеристик товара
  10. Удаление характеристики товара
  11. Добавление описания

**Среднее время на написание и выполнение одного теста**

На один тест 15 минут. Итого 11\*15 = 165 минут.

**Количество ошибок и время работы с 1 дефектом**

Ошибок 1/3 от общего количества(3,6 ошибки округляем до 4) время исправления одного дефекта 20 минут. Итого 4\*20 = 80 минут

**Дополнительные затраты и риски**

Себе бы я заложила как минимум 60 минут. ТК периодически падает база и аллюр всегда с первого раза формируется. Итого 60 минут

**Прогон ранее написанных тестов**

У меня их пока не много заложу около 30 минут.

**Итого 165+80+60+30 = 335 минут и 20% дополнительно закладываю еще на риски тк опыт не большой. = 402 минут где-то 7 часов.**